PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

  - Código:

P-06-GTIC

  - Finalidad:

Establecer los procedimientos para gestionar la Configuración del Software correspondiente al seguimiento del estado de las fases del desarrollo de software y su control de versiones por parte de Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación (GTIC).

  - Base Legal:

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

- D.S. N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

- Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207: 2016-Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software.

- Ordenanza N° 451-MSI, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Municipalidad de San Isidro

  - Requisitos:

- Identificar la necesidad de las Áreas Usuarias y la mejor alternativa para atender a sus objetivos, en el marco de los objetivos estratégicos de la Municipalidad.

  - Etapas del Procedimiento:

| N° | ÁREA | CARGO | ACCIÓN QUE REALIZA | DURACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | Coordinador de Desarrollo de Sistemas | Envía un correo solicitando la creación del repositorio (para nuevos proyectos) | 30 min |
| 2 |  | Analista Programador | Crea el repositorio indicando el nombre del sistema en mayúsculas, las siglas del lenguaje o tecnología en minúsculas y el número de la versión y lo notifica al Coordinador. | 60 min |
|  |  |  | Nota.- El nombre del repositorio debe guardar relación: - Con la denominación del sistema Por ejemplo: SIGA, SISTRAMITE, SISGAT, SISPARQUEO - Con el lenguaje o tecnología a usar Por ejemplo:, SISTRAMITEnet2010, SIGApwb5, SISPARQUEOphp5 |  |
| 3 |  | Coordinador de Desarrollo | Remite un correo al Analista (encargado de control de versiones), solicitando acceso al repositorio para los integrantes del Equipo de Desarrollo. | 30 min |
| 4 |  | Analista Programador | Envía un correo confirmando el acceso correspondiente. | 30 min |
| 5 | Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación | Analista Programador | El Equipo de Desarrollo realiza la creación de un branch. | 60 min |
|  |  |  | Nota.- Tener en cuenta que un código de Requerimiento de Software (RS) o Incidencias (IN) puede agrupar la solución de varios tickets. |  |
| 6 |  |  | Con el branch creado, realiza la actualización | 60 min |
|  |  |  | Nota.- Actualiza lo siguiente: - Documentos requeridos según Proyecto, Requerimiento o Incidencia (ver 1.6) - Scripts de base de datos. - Código del aplicativo - Documentación relevante como correos, cronograma y actas. |  |
| 7 |  |  | Actualiza los objetos del branch al repositorio, así como, los objetos de base de datos y del aplicativo que se encuentran indicados en la CS-MT Matriz de Trazabilidad (Líder del Proyecto) | 1 día |
| FIN DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |

  - Duración:

- La duración del Procedimiento de gestión de configuración de software, sin considerar tiempos de espera obligatorios entre pasos tienen una duración aproximada de (Se toma tiempo máximo) es: 1 día y 270 min.

  - Instrucciones:

- Este procedimiento complementa los procesos estructurales que se realizan en el Desarrollo de Sistemas de Información, correspondiente a la actualización y el soporte del proceso de control de versiones.

| PROCESO | PROCEDIMIENTO |
| --- | --- |
| - Mantenimiento Correctivo | Procedimiento de Atención para el mantenimiento de Sistemas: Incidencias. |
| - Mantenimiento Evolutivo | Procedimiento de Atención para el mantenimiento de Sistemas: Requerimientos. |

- Los formatos de los anexos 1, 2 y 3 permitirán mantener un control de los proyectos, requerimientos e incidencias.

- El identificador o código del branch a crear corresponde al correlativo del Nº de Solicitud para:

- Control de Proyectos (ver anexo 1-Nro de Proyecto)

- Control de Requerimientos (ver anexo 2-Nro de Requerimiento)

- Control de Incidencias (ver anexo 3-Nro de Incidencia)

- La nomenclatura del branch es la siguiente:

- Proyectos: PY2019-XXXX

- Requerimientos: RS2019-XXXX

- Incidencias:IN2019-XXXX

Donde XXXX es el correlativo según corresponda.

- La estructura de cada repositorio es la siguiente:

Los branch a crearse deben mantener esa estructura:

- Documentos

- Fuentes

- Scripts

- Finalizado el proceso de Pruebas del Sistema y confirmado el pase a Producción, el Líder del Proyecto deberá actualizar los objetos del branch al repositorio, así como, los objetos de base de datos y del aplicativo que se encuentran indicados en la CS-MT Matriz de Trazabilidad, documento que forma parte de la metodología de desarrollo y del procedimiento de atención para el mantenimiento correctivo y evolutivo.

- Documentación requerida en el repositorio por nivel.- El proceso de aseguramiento de calidad se encargará de validar que los siguientes documentos hayan sido actualizados en el repositorio, según el nivel que le corresponde:

| FASE | DOCUMENTOS | NIVEL |
| --- | --- | --- |
| EP-Evaluación Preliminar | EP-SRS Solicitud de Requerimiento de Software (Nuevo Software). | Proyecto |
|  | EP-ACP Acta de Constitución del Proyecto. | Proyecto |
| AS-Análisis del Sistema | AS-RPE Requerimientos priorizados del Entregable. | Proyecto |
|  | AS-EFE Especificación Funcional del Entregable. | Proyecto Requerimiento |
| DS-Diseño del Sistema | DS-DER Diagrama de Entidad Relación. | Proyecto Requerimiento |
|  | DS-DD Diccionario de Datos. | Proyecto Requerimiento |
|  | DS-DC Diagrama de Componentes. | Proyecto Requerimiento |
| CS-Construcción del Software | CS-PU Pruebas Unitarias | Proyecto Requerimiento |
|  | CS-PI Pruebas de Integración | Proyecto Requerimiento |
|  | CS-MU Manual de Usuario | Proyecto Requerimiento |
| PS-Pruebas del Sistema | PS-IPS Informe de Pruebas del Sistema | Proyecto Requerimiento Incidencia |
|  | PS-IPA Informe de Pruebas de Aceptación | Proyecto Requerimiento |

  - Flujograma

Anexos:

Anexo 01: Control de Proyectos

| Nº de Proyecto | Entregable | Fecha de Inicio | Líder del Proyecto | Descripción | Fecha Pase a Producción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PY2019-XXXX |  |  |  |  |  |

Anexo 02: Control de Requerimientos

| Nº de Requerimiento | Ticket(s) | Analista Líder | Descripción | Fecha Fin de Pruebas | Fecha Pase a Producción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS2019-XXXX |  |  |  |  |  |

Anexo 03: Control de Incidencias

| Nº de Incidencia | Ticket(s) | Analista Líder | Descripción | Fecha Fin de Pruebas | Fecha Pase a Producción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS2019-XXXX |  |  |  |  |  |